| 附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年全市生产建设项目水土保持监督检查意见汇总表 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 所在县 | 方案批复文号 | 存在问题 | 整改意见 |
| 1 | 山西阳城阳泰集团白沟煤业有限公司 矿井兼并重组整合项目 | 阳城县 | 晋水保函(2011) 37号 | 矸石处置存在不确定性，如签订合同的砖厂不生产，矸石将无法综合利用。 | 加强矸石处置管理 |
| 2 | 山西沁和能源集团南凹寺煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 | 沁水县 | 晋水保函(2011) 298号 | 原审批方案未设计弃渣场，实际生产建设过程中增加了弃渣场。 | - 尽快补报弃渣场补充方案，并完成报批手续； - 完善水土保持各项措施，尽快开展水土保持设施自主验收工作，并按要求报备。 |
| 3 | 山西沁和能源集团曲堤煤业有限公司 矿井兼并重组整合项目 | 沁水县 | 晋水保函(2011) 378号 | 1.未开展水土保持监理、监测工作； 2.未开展水土保持设施自主验收工作； 3.未足额缴纳水土保持补偿费。 | 1.尽快开展水土保持监理、监测工作； 2.尽快依法足额缴纳水土保持补偿费； 3.尽快组织水土保持设施自主验收工作，并按要求报备。 |
| 4 | 山西兰花科技创业股份有限公司 唐安煤矿分公司生产能力核定项目 | 高平市 | 晋水保函(2014) 199号 | 1.未开展水土保持监理、监测工作； 2.未开展水土保持设施自主验收工作； 3.未足额缴纳水土保持补偿费。 | 1.尽快依法足额缴纳水土保持补偿费； 2.尽快开展水土保持监理、监测工作； 3.尽快组织水土保持设施自主验收工作，并按要求报备。 |
| 5 | 中电投晋城陵川风岭山二期 50MW风电场工程 | 陵川县 | 晋水保函(2016) 632号 | 1.水土保持工程措施滞后； 2.未开展水土保持监理测、监理工作。 | - 严格按照批复的方案落实各项水土保持措施； - 尽快开展水土保持监测、监理工作，并按时上报相关资料。 |

| 编号 | 项目名称 | 所在县 | 方案批复文号 | 存在问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 国道207线晋城市过境段公路改线 新增交叉工程 | 城区 泽州县 | 晋水保函(2017) 461号 | 1.未缴纳水土保持补偿费； 2.未开展水土保持监测、监理工作。 | 1.尽快依法缴纳水土保持补偿费； 2.尽快开展水土保持监测、监理工作； 3.严格按照批复的方案落实好各项水土保持防治措施。 |
| 7 | 山西兰花同宝煤业有限公司矿井 兼并重组整合项目变更 | 高平市 | 晋水保函(2012) 508号 晋水保函〔2017〕963号（变更） | 未开展水土保持监测、监理工作。 | 尽快依法开展水土保持监测工作，同时做好水土保持监理工作，完善相关资料并报送水行政主管部门。 |
| 8 | 大唐山西阳城柳家河3万千瓦光伏项目 | 阳城县 | 晋水审批决〔2019〕137号 | 未缴纳水土保持补偿费 | 1.尽快依法缴纳水土保持补偿费； 2.严格按照批复的方案，实施水土保持措施，加强汛期排洪排水管理。 3.定期向水行政主管部门报送监测资料。 |
| 9 | 晋城市生活垃圾焚烧发电项目 | 泽州县 | 晋市水保监〔2018〕181号 | 未缴纳水土保持补偿费 | 1.尽快依法缴纳水土保持补偿费； 2.定期向水行政主管部门报送监测资料。 |
| 10 | 太焦铁路晋城三甲牵引站220千伏 外部供电工程 | 高平市 | 晋市审管批〔2019〕156号 | 未开展水土保持监测、监理工作 | 尽快依法开展水土保持监测工作，同时做好水土保持监理工作。 |
| 11 | 泽州县大箕9MW分散式风电项目 | 泽州县 | 晋市审管生态发〔2019〕1号 | 1.未缴纳水土保持补偿费； 2.未开展水土保持监测、监理工作； 3.水土保持防治措施滞后。 | 1.尽快依法缴纳水土保持补偿费； 2.尽快开展水土保持监测、监理工作； 3.推进水土保持防治工作，做好临时防护措施。 |
| 编号 | 项目名称 | 所在县 | 方案批复文号 | 存在问题 | 整改意见 |
| 12 | 泽州县晋庙铺9MW分散式风电项目 | 泽州县 | 晋市审管生态发〔2019〕2号 | 1.未缴纳水土保持补偿费； 2.未开展水土保持监测、监理工作； 3.水土保持防治措施滞后。 | 1.尽快依法缴纳水土保持补偿费； 2.尽快开展水土保持监测、监理工作； 3.推进水土保持防治工作，做好临时防护措施 |
| 13 | G207线晋城市过境段公路改线工程 | 城区 泽州县 | 晋水保函〔2013〕568号 | 1.未缴纳水土保持补偿费； 2.未开展水土保持监测、监理工作。 | 1.尽快依法缴纳水土保持补偿费； 2.尽快开展水土保持监测、监理工作； 3.严格按照批复的方案落实好各项水土保持防治措施。 |
| 14 | 太焦铁路晋城东牵引站220千伏 供电工程 | 陵川县 泽州县 高平市 | 晋水保函〔2019〕96号 | 未按时报送水土保持监测季报 | 严格按照规范开展水土保持监测工作、监理工作，完善相关资料并并报送水行政主管部门。 |
| 15 | 陵川金隅水泥有限公司北召石灰岩矿 | 陵川县 | 晋市审管〔2020〕33号 | 1.未开展水土保持监测、监理工作； 2.未开展水土保持设施自主验收工作。 | 1.尽快开展水土保持监测、监理工作； 2.尽快组织水土保持设施自主验收工作，并按要求报备。 |
| 16 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿西井区石柱南风井工程项目 | 沁水县 | 晋市水保监〔2018〕331号 | 无 | 1.严格按照批复的方案落实好各项水土保持防治措施。 2.定期向水行政主管部门报送监测资料。 |
| 17 | 山西华电晋城泽州山河镇二期100MW 风电项目 | 泽州县 | 晋市水保监〔2017〕257号 | 1.风机平台临时堆土部分未进行临时拦挡和临时苫盖； 2.未缴纳水土保持补偿费。 | 1.对风机平台临时堆土部分做好临时防护措施； 2.尽快依法缴纳水土保持补偿费； 3.定期向水行政主管部门报送监测资料。 |
| 编号 | 项目名称 | 所在县 | 方案批复文号 | 存在问题 | 整改意见 |
| 18 | 晋城市张峰水库总干末端水池至市区 引水工程 | 泽州县 高平市 | 晋市水保监〔2018〕73号 | 未开展水土保持监测、监理工作。 | 尽快依法开展水土保持监测工作，同时做好水土保持监理工作。 |
| 19 | 山西国化科思燃气有限公司临长线 固县-金峰连接线项目 | 沁水县 | 晋市审管批〔2019〕328号 | 无 | 1.尽快组织水土保持设施自主验收工作，并按要求报备； 2.定期向水行政主管部门报送监测资料。 |
| 20 | 国家电投沁水端氏光伏110千伏 送出工程 | 沁水县 | 晋市审管批〔2020〕150号 | 1.未缴纳水土保持补偿费； 2.未开展水土保持监测工作。 | 1.尽快依法缴纳水土保持补偿费； 2.按照规范开展水土保持监测工作，完善相关资料并报送水行政主管部门。 |
| 21 | 山西晋城沁水尖山风电220kV送出工程 | 沁水县 | 晋市水保监〔2018〕345号 | 水土保持植物措施相对滞后 | 1.按照水土保持方案落实和完善各项水土保持措施； 2.定期向水行政主管部门报送监测资料。 |